AI Git Architecture Reviewer

상세 설계서

Git Commit 변경점 기반 아키텍처·호출관계·시퀀스 다이어그램 자동 생성 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 외부 코드 유출 없이 사내 Git과 사내 LLM을 연동하여 Commit/Branch 간 SW 구조 변경을 분석하고 시각화하는 시스템의 구현 설계 |
| 대상 환경 | 사내망/폐쇄망, C++·C# 혼합 프로젝트, 대규모 코드베이스 |
| 핵심 원칙 | 정적 분석 우선, LLM 보조 해석, 최소 코드 전달, 모든 분석·렌더링·로그 저장을 사내에서 처리 |
| 문서 상태 | 초기 상세 설계안 v1.0 |
| 작성 기준일 | 2026-08-27 |

# 목차

1. 문서 개요

2. 목표 및 범위

3. 설계 원칙과 보안 목표

4. 전체 시스템 아키텍처

5. 주요 컴포넌트 상세 설계

6. Commit 분석 파이프라인

7. 소스 정적 분석 설계

8. 영향도 분석 및 변경 모델

9. 사내 LLM 연동 설계

10. Diagram 생성·렌더링 설계

11. API 및 데이터 모델

12. UI/사용 시나리오

13. 보안 및 정보유출 방지 설계

14. 성능·확장성 설계

15. 장애·예외 처리

16. 배포 및 운영 설계

17. 테스트 전략

18. 단계별 구현 로드맵

19. 기술 스택 권고안

20. 향후 확장 기능

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 시스템은 Git 저장소의 특정 Commit, 두 Commit 간 차이, 또는 Branch/Tag 간 차이를 입력으로 받아 변경된 소스의 구조적 의미와 영향 범위를 분석하고, Architecture / Component / Class / Dependency / Sequence Diagram과 자연어 변경 요약을 자동 생성하는 사내형 개발 지원 도구이다.

외부 SaaS 및 외부 LLM API를 사용하지 않고 모든 소스코드 처리, 임베딩, 추론, Diagram 렌더링 및 로그 저장을 사내 인프라에서 수행하는 것을 기본 보안 요구사항으로 한다.

## 1.2 시스템 명칭

| 구분 | 명칭 |
| --- | --- |
| 정식 명칭 | AI Git Architecture Reviewer |
| 약칭 | AGAR (문서 내 임시 약칭) |
| 성격 | Git 변경점 기반 SW Architecture Change Analysis / Visualization Tool |

## 1.3 주요 사용자

SW 개발자: 자신의 Commit/PR이 시스템 구조에 미치는 영향을 확인

Reviewer/Tech Lead: 코드리뷰 전 변경 범위와 호출관계를 빠르게 파악

Architect: Branch/Release 간 아키텍처 변화를 추적

품질/유지보수 담당자: 변경 이력과 영향도 리포트를 보관·검색

# 2. 목표 및 범위

## 2.1 핵심 목표

| ID | 목표 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Commit 의미 분석 | 라인 단위 diff를 함수/클래스/컴포넌트 변경 단위로 재구성 |
| G-02 | 영향 범위 분석 | 변경 Symbol의 Caller/Callee/Dependency를 추적하여 잠재 영향 범위를 계산 |
| G-03 | Diagram 자동 생성 | 변경 특성에 맞는 Diagram을 자동 선택하거나 사용자가 지정 |
| G-04 | Before/After 비교 | 변경 전·후 구조 및 흐름을 한 화면에서 비교 |
| G-05 | 사내 LLM 연동 | OpenAI-compatible 또는 사내 표준 API를 이용해 내부 추론 서버와 연동 |
| G-06 | 외부 유출 차단 | Source, Prompt, Embedding, Diagram 결과가 외부 네트워크로 전송되지 않도록 통제 |
| G-07 | 대규모 코드 대응 | 전체 코드를 LLM에 전달하지 않고 정적 분석과 인덱싱으로 문맥을 선별 |

## 2.2 1차 개발 범위

Git 로컬 저장소 또는 사내 Git 서버에서 Commit/Branch/Tag 비교

C++: Clang 기반 AST/Symbol/Call 정보 수집

C#: Roslyn 기반 Symbol/Invocation 정보 수집

공통 Dependency Graph 생성

사내 LLM 기반 변경 요약 및 Diagram DSL 생성

Mermaid 및 PlantUML 로컬 렌더링

웹 UI 또는 로컬 웹 UI를 통한 결과 조회

분석 결과 캐시 및 감사 로그 저장

## 2.3 1차 범위 제외

빌드 결과의 기능적 정확성을 자동 보증하는 Formal Verification

런타임 트레이싱 없이 모든 동적 호출/Reflection 관계를 100% 복원

LLM이 임의로 소스 수정 후 자동 Commit 수행

외부 GitHub/GitLab SaaS 전송을 전제로 하는 기능

# 3. 설계 원칙과 보안 목표

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| Static Analysis First | 함수/클래스/호출관계 등 사실 정보는 가능한 한 Clang/Roslyn/Git에서 결정적으로 추출한다. |
| LLM as Interpreter | LLM은 변경 의도 해석, 요약, Diagram 선택, DSL 생성 등 비결정적·언어적 작업에 집중한다. |
| Minimum Context | LLM으로 전달되는 코드는 변경 Symbol과 직접 관련된 최소 범위로 제한한다. |
| Internal Only | 모델, 임베딩, DB, Renderer, Telemetry를 모두 내부화한다. |
| Reproducibility | 동일 Commit과 분석 버전으로 동일한 구조 그래프를 재생성할 수 있어야 한다. |
| Traceability | Diagram의 각 Node/Edge가 어떤 파일·Symbol·Commit 근거에서 도출되었는지 추적 가능해야 한다. |
| Fail Closed | 외부 Endpoint가 탐지되거나 내부 LLM이 실패해도 외부 API로 자동 fallback하지 않는다. |

중요 “사내 LLM 사용”만으로 유출 방지가 완성되는 것은 아니다. Embedding, Telemetry, Diagram Server, CDN, 자동 업데이트, 오류 수집까지 외부 통신 경로를 제거해야 한다.

# 4. 전체 시스템 아키텍처

[Developer / Reviewer]
        |
        v
+---------------------------+
| Web UI / VS Code Extension|
+-------------+-------------+
              |
              v
+---------------------------+
| Reviewer API / Orchestrator|
+------+---------+-----------+
       |         |
       |         +--------------------+
       v                              v
+-------------+               +---------------+
| Git Adapter |               | Result Store  |
+------+------+               +---------------+
       |
       v
+---------------------------------------------+
| Static Analysis Layer                       |
|  C++: Clang | C#: Roslyn | Tree-sitter(opt)|
+--------------------+------------------------+
                     |
                     v
+---------------------------------------------+
| Unified Symbol / Dependency Graph           |
+--------------------+------------------------+
                     |
          +----------+----------+
          v                     v
+------------------+     +--------------------+
| Impact Analyzer  |     | Context Builder    |
+------------------+     +---------+----------+
                                  |
                                  v
                        +----------------------+
                        | Internal LLM Gateway |
                        +----------+-----------+
                                   |
                                   v
                        +----------------------+
                        | Mermaid / PlantUML   |
                        | Local Renderer       |
                        +----------------------+

## 4.1 논리 계층

| 계층 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| Presentation | Commit 선택, 비교 기준 지정, Diagram 표시, 근거 Source 탐색 |
| Application | 분석 Job 생성, 상태 관리, 캐시, 권한, Orchestration |
| Analysis | Git Diff, AST/Symbol 추출, Call/Dependency Graph, Impact 분석 |
| AI | Context 압축/구성, 사내 LLM 호출, 결과 검증 및 재생성 |
| Visualization | Mermaid/PlantUML DSL 검증, 로컬 렌더링, Before/After/Diff 표현 |
| Persistence | Project Index, Symbol Graph, Analysis Result, Audit Log 저장 |

# 5. 주요 컴포넌트 상세 설계

| 컴포넌트 | 책임 |
| --- | --- |
| Git Adapter | git CLI 또는 libgit2를 통해 Commit metadata, changed files, rename, diff hunk, parent 관계를 조회. 외부 Git API 의존 금지. |
| C++ Analyzer | compile_commands.json을 우선 사용하여 Clang AST 구성. 클래스/함수/메서드/상속/호출/Include/namespace 정보 수집. |
| C# Analyzer | Roslyn Solution/Project 로딩 후 Symbol, InvocationExpression, Interface/Inheritance, ProjectReference 정보 수집. |
| Unified Graph Builder | 언어별 분석 결과를 공통 Symbol 모델로 변환하고 File→Namespace→Type→Method 계층 및 edge를 생성. |
| Impact Analyzer | 변경 Symbol을 seed로 Caller/Callee/Dependency를 depth 및 rule 기반 탐색. 영향 score 계산. |
| Context Builder | LLM 토큰 예산에 맞게 diff, signature, caller/callee, 관련 코드 snippet, 구조 metadata를 우선순위별 패킹. |
| Internal LLM Gateway | 사내 LLM endpoint abstraction. timeout, retry, JSON schema validation, model routing, prompt template versioning 담당. |
| Diagram Generator | LLM 출력 또는 deterministic graph를 Mermaid/PlantUML로 변환. syntax validation 후 renderer 호출. |
| Result Store | 분석 결과, graph snapshot, diagram DSL, render artifact, prompt/version metadata 저장. |
| Security Guard | endpoint allowlist, egress 차단 확인, secret masking, telemetry disable, 정책 위반 시 fail closed. |

# 6. Commit 분석 파이프라인

1. Analyze Request
   -> repository + base revision + target revision + diagram type
2. Resolve Revision
   -> commit hash 고정
3. Git Diff
   -> changed files / hunks / rename / add / delete
4. Changed Symbol Mapping
   -> diff line -> AST node -> Symbol
5. Graph Expansion
   -> caller / callee / inheritance / dependency
6. Impact Scoring
   -> 영향 범위 및 중요도 계산
7. Context Build
   -> LLM에 필요한 최소 문맥 구성
8. Internal LLM
   -> 요약 + 구조 해석 + diagram specification
9. Validate
   -> 존재하지 않는 Symbol 참조 여부 / DSL syntax 검사
10. Render & Persist
   -> SVG/PNG + 분석 결과 저장
11. Present
   -> Summary / Before / After / Diff / Evidence

## 6.1 입력 유형

| 유형 | Base | Target | 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| Single Commit | target^ | target | 8f72ac1 |
| Commit Range | commit A | commit B | release tag ↔ HEAD |
| Branch Compare | merge-base | branch HEAD | develop ↔ feature/x |
| Working Tree | HEAD | working tree | Commit 전 로컬 변경 분석 |

## 6.2 변경 Symbol 판정

단순 파일 변경이 아니라 diff hunk의 line range를 AST node의 source range와 교차시켜 변경 Symbol을 식별한다. 함수 본문 변경은 MethodModified, signature 변경은 SignatureChanged, 클래스 추가/삭제는 TypeAdded/TypeRemoved 등으로 정규화한다.

# 7. 소스 정적 분석 설계

## 7.1 공통 Symbol 모델

Symbol {
  id: stable project-local id
  language: cpp | csharp
  kind: file | namespace | type | method | field | interface
  qualified_name
  signature
  file_path
  start_line / end_line
  commit_hash
}

Edge {
  from_symbol_id
  to_symbol_id
  type: calls | inherits | implements | includes | references | contains
  confidence: exact | inferred
  evidence
}

## 7.2 C++ 분석

compile_commands.json이 존재하면 해당 compile option을 그대로 사용하여 AST 정확도를 높인다.

Clang AST에서 CXXRecordDecl, FunctionDecl, CXXMethodDecl, CallExpr, CXXMemberCallExpr 등을 수집한다.

매크로/템플릿/함수포인터는 exact 분석과 inferred 분석을 구분해 confidence를 저장한다.

빌드 옵션이 부족해 parse 실패 시 Tree-sitter 기반 부분 분석으로 degrade할 수 있으나 결과 confidence를 낮춘다.

## 7.3 C# 분석

.sln 또는 .csproj를 Roslyn Workspace로 로드한다.

INamedTypeSymbol, IMethodSymbol, SymbolFinder, InvocationExpression 기반으로 타입/호출관계를 수집한다.

Interface 구현, inheritance, project reference 및 namespace dependency를 별도 edge로 저장한다.

Reflection, DI container에 의한 동적 resolve는 설정/registration 분석을 통해 inferred edge로 보완한다.

## 7.4 혼합 C++/C# 연결

P/Invoke, C++/CLI, COM, DLL export/import, IPC/TCP 메시지 등 언어 경계를 넘는 호출은 “Boundary Adapter”가 별도 추출한다. 예: DllImport attribute와 C/C++ export symbol 이름을 매칭하여 cross-language edge를 구성한다.

# 8. 영향도 분석 및 변경 모델

## 8.1 변경 타입

| 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| ADD_SYMBOL | 함수/클래스/인터페이스 신규 추가 |
| REMOVE_SYMBOL | 기존 Symbol 삭제 |
| MODIFY_BODY | 함수 구현 변경 |
| CHANGE_SIGNATURE | 파라미터/반환형/접근성 변경 |
| CHANGE_DEPENDENCY | 호출/참조/상속 edge 변경 |
| MOVE_RENAME | 파일 또는 Symbol 이동/이름 변경 |
| CONFIG_CHANGE | 빌드/설정/DI/통신 정의 변경 |

## 8.2 영향 Score 예시

ImpactScore =
  ChangeWeight
  x PublicApiWeight
  x CallerCountWeight
  x GraphDepthDecay
  x CrossModuleWeight
  x SafetyCriticalTagWeight(optional)

초기 버전에서는 정교한 ML보다 설명 가능한 rule 기반 score를 권장한다. Score는 LLM 판단값이 아니라 정적 분석 결과로 계산하여 재현성을 유지한다.

## 8.3 탐색 제한

| 항목 | 기본값 예 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Caller depth | 2~3 | 폭발적 그래프 확장 방지 |
| Callee depth | 1~2 | 변경 동작 이해에 필요한 직접 의존 중심 |
| Max symbols/job | 500 | 초과 시 component 단위 요약 |
| Snippet lines/symbol | 20~80 | 변경부 주변 최소 코드 |
| LLM context budget | 모델별 설정 | signature/graph 우선, source snippet 후순위 |

# 9. 사내 LLM 연동 설계

## 9.1 연결 방식

사내 LLM 서버가 OpenAI-compatible REST API를 제공하면 기존 SDK 재사용이 쉽다. 그렇지 않은 경우 Internal LLM Gateway에서 사내 표준 RPC/REST 규격을 Adapter로 감싼다. 애플리케이션 내부에서 외부 OpenAI URL은 구성 자체가 불가능하도록 build/profile 수준에서 제거하는 것을 권장한다.

POST http://internal-llm.company.local/v1/chat/completions
Authorization: Bearer <internal-service-token>

model: internal-code-model
response_format: JSON schema
messages:
  system: architecture-review prompt v12
  user: structured change context

## 9.2 LLM 입력 데이터

| 우선순위 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 변경 Symbol 목록 및 ChangeType |
| 2 | Before/After signature |
| 3 | Dependency/Call edge diff |
| 4 | 변경 hunk 요약 또는 최소 source snippet |
| 5 | 직접 caller/callee signature |
| 6 | 필요 시 관련 구현 snippet |

## 9.3 LLM 출력 계약

{
  "summary": "...",
  "intent": "...",
  "risks": [...],
  "diagram_recommendations": ["sequence", "component"],
  "architecture_changes": [...],
  "diagram_spec": {...},
  "evidence_symbol_ids": [...]
}

## 9.4 Hallucination 억제

LLM이 출력한 Symbol ID는 Unified Graph에 실제 존재하는지 검증한다.

존재하지 않는 Method/Class를 생성하면 해당 항목을 폐기하거나 제한 횟수 내 재질의한다.

Diagram edge도 graph evidence가 필요한 모드와 “LLM inferred” 모드를 시각적으로 구분한다.

자연어 설명에는 Evidence 링크를 붙여 사용자가 원본 diff 또는 symbol을 확인할 수 있게 한다.

# 10. Diagram 생성·렌더링 설계

## 10.1 지원 Diagram

| 종류 | 생성 근거 | 주요 용도 |
| --- | --- | --- |
| Architecture/Component | module/type dependency graph | 전체 구조 변경 |
| Dependency | symbol edge diff | 영향 관계 |
| Class | type/inheritance/member | 객체 구조 변경 |
| Sequence | call path + LLM intent | 동작 흐름 변경 |
| State | state variable/transition pattern | 상태 머신 변경 |
| Diff Diagram | Before/After graph difference | Commit 리뷰 핵심 화면 |

## 10.2 Diagram 선택 규칙 예

| 조건 | 자동 추천 |
| --- | --- |
| 호출 edge 추가/삭제가 많음 | Sequence + Dependency |
| Type/Inheritance 변경 | Class |
| 모듈 간 dependency 변화 | Component |
| State enum/switch transition 변화 | State |
| 복합 변경 | Architecture Diff + 중요 경로 Sequence |

## 10.3 Renderer

Mermaid CLI 또는 사내 호스팅 Mermaid renderer, PlantUML jar/server를 내부에서 실행한다. public PlantUML server와 외부 CDN을 사용하지 않는다. UI에서 SVG를 우선 사용하고 다운로드용 PNG/PDF는 선택 생성한다.

Graph Model
    -> Diagram Spec
        -> Mermaid / PlantUML DSL
            -> Syntax Validator
                -> Local Renderer
                    -> SVG
                    -> UI

# 11. API 및 데이터 모델

## 11.1 주요 API

| Method | URI | 기능 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/analyses | 새 Commit/Range 분석 요청 |
| GET | /api/v1/analyses/{id} | 분석 상태/요약 조회 |
| GET | /api/v1/analyses/{id}/graph | 변경 graph 조회 |
| GET | /api/v1/analyses/{id}/diagrams | Diagram 목록 조회 |
| GET | /api/v1/diagrams/{id} | DSL/SVG 조회 |
| GET | /api/v1/symbols/{id} | Symbol 상세 및 evidence 조회 |
| POST | /api/v1/analyses/{id}/ask | 분석 결과 범위 내 자연어 질의 |

## 11.2 Analyze Request 예

{
  "repository_id": "clean-hybrid-sw",
  "base_revision": "release/1.4",
  "target_revision": "feature/interlock",
  "diagram_types": ["auto"],
  "impact_depth": 2,
  "include_llm_summary": true
}

## 11.3 핵심 저장 엔터티

| Entity | 주요 필드 |
| --- | --- |
| Repository | id, local_path, default_branch, policy_id |
| Revision | commit_hash, parent_hash, author(optional), timestamp |
| AnalysisJob | base, target, status, analyzer_version, prompt_version |
| Symbol | stable_id, language, kind, qname, file, range |
| GraphEdge | from, to, type, confidence, evidence |
| Change | symbol_id, change_type, before, after |
| Diagram | type, dsl, svg_path, validation_status |
| AuditEvent | user, action, repository, timestamp, policy_result |

# 12. UI/사용 시나리오

## 12.1 기본 화면 구성

+---------------------------------------------------------------+
| Repository | Base | Target | [Analyze]                         |
+----------------------+----------------------------------------+
| Changed Files        | Change Summary                         |
| - RobotManager.cpp   | - Interlock check added               |
| - BufferManager.cpp  | - Dependency impact: High             |
+----------------------+----------------------------------------+
| Diagram Tabs: [Diff] [Sequence] [Component] [Class]           |
|                                                               |
|                   <SVG Diagram>                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
| Evidence: selected node -> file / symbol / diff / callers     |
+---------------------------------------------------------------+

## 12.2 대표 시나리오

사용자가 Repository와 Commit을 선택하고 Analyze를 실행한다.

시스템은 변경 파일 및 Symbol을 먼저 표시하고 정적 분석 완료 후 구조 Diff를 표시한다.

LLM 분석 완료 후 자연어 Summary, Risk, 추천 Diagram 탭이 추가된다.

Diagram Node를 클릭하면 해당 Symbol의 파일/라인, Before/After diff, Caller/Callee를 우측 패널에서 확인한다.

Reviewer는 결과 URL 또는 내부 분석 ID를 코드리뷰에 첨부한다.

# 13. 보안 및 정보유출 방지 설계

## 13.1 네트워크 통제

| 통제 | 설계 |
| --- | --- |
| Egress Firewall | Reviewer 서버/LLM 서버에서 인터넷 outbound 기본 차단 |
| Endpoint Allowlist | Git, LLM, DB, Renderer 등 승인된 내부 endpoint만 허용 |
| DNS 통제 | 외부 DNS resolution 차단 또는 사내 DNS만 사용 |
| Proxy 미사용 | 환경변수 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY 강제 비활성 또는 내부 프록시만 허용 |
| Fail Closed | 내부 LLM 장애 시 외부 Provider로 fallback 금지 |

## 13.2 애플리케이션 통제

OpenAI/Anthropic/Google 등 외부 Provider adapter는 Production build에서 제거 또는 disabled compile flag 적용.

Sentry, Google Analytics, Mixpanel 등 telemetry SDK를 사용하지 않거나 사내 endpoint로 대체.

웹 UI의 JS/CSS/font는 로컬 번들링하고 CDN을 사용하지 않는다.

Mermaid/PlantUML rendering은 로컬 process 또는 사내 서버에서만 수행.

모델 자동 다운로드(Hugging Face 등)는 운영망에서 금지하고 승인된 모델을 사내 artifact repository를 통해 배포.

## 13.3 데이터 보호

| 데이터 | 권고 |
| --- | --- |
| Source/AST | 원본 Repository 권한과 동일 또는 더 강한 ACL |
| Prompt/Response | 필요한 경우 암호화 저장, 기본 보존기간 설정 |
| Diagram | 소스 구조가 포함되므로 Source와 동일 등급으로 분류 |
| Audit Log | 코드 원문 대신 repository/commit/symbol id 중심으로 최소화 |
| Secrets | diff 내 secret 탐지 후 LLM 전달 전 masking |

## 13.4 오픈소스 공급망 검토

도입하는 오픈소스는 라이선스, telemetry, update checker, 외부 URL 호출, dependency install script를 사전 검토한다. 운영 이미지에는 필요한 버전만 고정하고 SBOM을 생성하는 것을 권장한다.

# 14. 성능·확장성 설계

## 14.1 Incremental Indexing

매 분석마다 전체 프로젝트 AST를 새로 만들지 않고 baseline graph snapshot을 저장한 후 변경 파일과 영향을 받는 translation unit/project만 재분석한다. Commit hash + analyzer version + build configuration을 cache key로 사용한다.

## 14.2 캐시 계층

| 캐시 | Key | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Git Diff | base+target | changed file/hunk |
| AST/Symbol | commit+file+compile config | symbol index |
| Graph | commit+analyzer version | dependency graph |
| LLM | context hash+prompt+model | summary/spec |
| Render | DSL hash+renderer version | SVG/PNG |

## 14.3 Job 처리

API와 분석 worker를 분리하여 긴 분석이 UI request를 점유하지 않도록 한다.

Repository별 동시 분석 수 제한으로 disk/CPU 폭주 방지.

정적 분석은 CPU worker pool, LLM은 GPU inference queue로 분리.

대규모 변경은 component 단위로 분할 후 최종 summary를 hierarchical merge한다.

# 15. 장애·예외 처리

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| Git revision 없음 | 즉시 4xx 및 유효 ref 제시 |
| C++ compile DB 없음 | fallback parse 후 Low Confidence 표시 |
| Roslyn solution load 실패 | 파일 단위 parse로 degrade 또는 C# 분석 제외 명시 |
| LLM timeout | 정적 분석/그래프 결과는 정상 제공, AI Summary만 실패 표시 |
| LLM JSON schema 오류 | 최대 N회 structured retry 후 fallback summary 없음 |
| Diagram syntax 오류 | validator error를 LLM에 최소 정보로 재요청 또는 deterministic graph renderer 사용 |
| Renderer 실패 | DSL은 보존하고 render error 별도 반환 |
| 외부 endpoint 탐지 | Job 중단 + 보안 Audit event 기록 |

# 16. 배포 및 운영 설계

## 16.1 권장 배포 형태

[Internal Network]

Reviewer Web/API  ---->  Analysis Workers
      |                        |
      |                        +--> Clang/Roslyn
      |
      +--> PostgreSQL / Graph Store
      +--> Artifact Storage
      +--> Internal LLM Gateway --> GPU LLM Server
      +--> Local Diagram Renderer

No Internet Route

## 16.2 배포 옵션

| 옵션 | 장점 | 적합 상황 |
| --- | --- | --- |
| Docker/Podman Compose | 초기 구축이 단순 | PoC/팀 단위 |
| Kubernetes/OpenShift | Scale-out, GPU/worker 분리 | 사내 공용 서비스 |
| Windows Service + Linux LLM | Windows 개발환경 친화 | Visual Studio/사내 Windows 인프라 중심 |
| 완전 로컬 Desktop | 가장 단순한 데이터 경계 | 개인/소규모 폐쇄 환경 |

## 16.3 운영 지표

분석 Job 평균/95p 시간

파일/분석 Symbol 수

AST parse failure rate

LLM token/input size 및 inference latency

Diagram validation retry rate

cache hit rate

정책 차단/외부 통신 탐지 건수

# 17. 테스트 전략

| 영역 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| Git | add/delete/rename/merge commit/submodule/line ending |
| C++ | template, macro, virtual call, function pointer, namespace, overload |
| C# | interface, async, delegate, DI, partial class, project reference |
| Cross-language | P/Invoke, C++/CLI, DLL boundary |
| Graph | edge 정확도, stable id, diff consistency |
| LLM | schema 준수, hallucinated symbol 검출, prompt regression |
| Diagram | syntax validation, renderer compatibility, large graph |
| Security | DNS/HTTP egress, telemetry, CDN, fallback provider, secret masking |
| Performance | 10만~수십만 LOC, 대형 commit, 병렬 job |

## 17.1 Golden Dataset

기능 테스트용 소형 C++/C# 혼합 저장소를 만들고 의도적으로 Commit별 구조 변경을 넣어 정답 graph와 expected diagram relation을 관리한다. LLM 모델 또는 prompt가 바뀔 때 동일 dataset으로 regression을 수행한다.

# 18. 단계별 구현 로드맵

| 단계 | 목표 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Git Diff → Symbol Mapping | Commit 선택, changed symbol 목록, 기본 UI |
| Phase 2 | Unified Graph | Clang/Roslyn 분석, Caller/Callee/Dependency graph |
| Phase 3 | Deterministic Diagram | LLM 없이 Dependency/Component Diff 생성 |
| Phase 4 | Internal LLM | 변경 요약, Diagram 추천, Sequence 생성 |
| Phase 5 | Security Hardening | egress 차단, telemetry audit, RBAC, secret masking |
| Phase 6 | Scale & Integration | Incremental index, CI/PR hook, VS Code integration |

권고 PoC부터 LLM을 먼저 붙이기보다 Phase 1~3의 결정적 분석 기반을 먼저 완성하는 편이 성공 확률이 높다. 정적 분석 결과가 좋아야 LLM 결과도 안정적이다.

# 19. 기술 스택 권고안

| 영역 | 1차 권고 | 대안/비고 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python FastAPI 또는 .NET ASP.NET Core | 팀 주력 언어에 맞춤 |
| Git | git CLI / libgit2 | CLI가 PoC에 단순 |
| C++ | Clang tooling/libclang | compile_commands.json 활용 |
| C# | Roslyn | MSBuildWorkspace |
| 범용 Parser | Tree-sitter | fallback/빠른 index |
| DB | PostgreSQL | metadata/result |
| Graph | PostgreSQL adjacency 또는 Neo4j | 초기엔 별도 graph DB 없이 가능 |
| Vector | FAISS/Qdrant(optional) | 초기에는 불필요할 수도 있음 |
| LLM Serving | 사내 표준 / vLLM / Ollama | OpenAI-compatible 권장 |
| Diagram | Mermaid + PlantUML | 용도별 병행 |
| Frontend | React/Vue 또는 사내 UI stack | SVG interaction 지원 |
| Packaging | Docker/Podman | 폐쇄망 image registry |

## 19.1 오픈소스 재사용 방향

기존 오픈소스의 아이디어와 컴포넌트를 조합하되 핵심 제품 구조는 독립적으로 설계하는 것이 좋다. Git 변경 영향 분석 도구의 diff/graph 아이디어, Code Architecture 시각화 도구의 UI, Mermaid/PlantUML의 렌더링 엔진을 각각 분리된 Adapter로 채택하면 교체 가능성과 보안 검토가 쉬워진다.

# 20. 향후 확장 기능

PR/Merge Request 생성 시 자동 Architecture Diff 리포트 첨부

Commit 누적에 따른 Architecture Timeline 및 Release 간 변화 추적

“이 Commit 때문에 영향을 받을 가능성이 높은 테스트는?” 질의

Test Case/Requirement/Jira ID와 Symbol/Commit 연결

Runtime trace와 정적 Call Graph 결합으로 동적 호출 정확도 향상

코드 규칙/아키텍처 Rule 위반 탐지: Layer bypass, forbidden dependency 등

자연어 질의: “RobotManager 변경이 Buffer 계층에 미친 영향만 보여줘”

SRS/설계서 자동 업데이트 후보 추출 및 문서 Change Proposal 생성

# 부록 A. 예시 분석 결과

Commit: 8f72ac1
Message: Robot 이동 시 Buffer Collision Interlock 추가

Changed Symbols
  M RobotManager::Move()
  M BufferManager::GetStatus()
  A InterlockManager::CheckBufferCollision()

Impact
  HIGH  Scheduler::MoveWafer()       caller depth 1
  HIGH  RobotManager::Move()         changed
  MED   BufferManager::GetStatus()   dependency

Architecture Diff
  BEFORE: Scheduler -> RobotManager -> BufferManager
  AFTER : Scheduler -> RobotManager -> InterlockManager -> BufferManager

Recommended Diagrams
  1) Sequence
  2) Dependency Diff
  3) Component

# 부록 B. 구현 시 핵심 의사결정

| 결정 항목 | 권고 |
| --- | --- |
| LLM이 graph 자체를 만들 것인가? | 아니오. Graph의 기본 사실은 정적 분석으로 생성하고 LLM은 해석/보완. |
| 전체 코드를 vector DB에 넣어야 하는가? | 초기 버전에서는 필수 아님. Symbol graph와 Git diff만으로 먼저 구현. |
| Mermaid와 PlantUML 중 하나만 사용할 것인가? | 둘 다 Adapter화. 빠른 Web 표시에는 Mermaid, UML 표현력에는 PlantUML. |
| 외부 API fallback을 둘 것인가? | 보안 목표상 두지 않음. 내부 장애는 기능 degrade로 처리. |
| LLM 결과를 신뢰해도 되는가? | 항상 Symbol/Edge evidence validator를 통과시킨 뒤 표시. |

— End of Document —